**淮北市2020年部省及市级审批生产建设项目**

**水土保持方案实施情况跟踪检查情况公告**

2020年，淮北市水务局认真贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》及水利部“强监管”有关要求，立足于工作实际，紧紧围绕监管职责，坚持问题导向、目标导向和结果导向，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，有力地促进了水土保持生态文明建设和法律法规的贯彻执行。生产建设单位水土保持意识普遍提升，遵守法规的主动性明显增强。

为进一步强化生产建设项目水土保持监管工作，遏制人为水土流失，保护生态环境，现将淮北市水务局生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查予以公告。

**部省级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 1 | 中远溪濉溪县南部风电场项目 | 淮北市中远溪风力发电有限公司 | 皖水保函（2018）1799号 | 濉溪县 | □未核准 | 开展情况：未开工。 | □现场检查 |
| ■未开工 |
| □建设中 | ■电话访查2020.8.18 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 2 | 华润电力新能源投资有限公司华润濉溪孙疃风电场项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 皖水保函（2018）1815号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2019年11月开工，现状完成15个风机吊装，升压站绿化、风电机组周边的复耕、植被恢复尚未进行。开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费。 **存在问题：**1）升压站区部分地表裸露； 2）风机周边复耕、植被恢复以及升压站区的植被建设尚未进行。 **检查意见：**1）做好施工过程中裸露地表的临时防护措施。2）对不在扰动的风电机组及箱变区域及时做好临时占压地的复耕工作。 | ■现场检查2020.8.18 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 3 | 濉溪县鑫风50兆瓦风力发电项目 | 濉溪县鑫风新能源有限公司 | 皖水保函（2017）2016号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**通过与建设单位沟通了解，工程未开工，选址有变动，已落实方案编制单位重新编报水土保持方案。 | □现场检查 ■电话访查2020.9.14 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 4 | 泗许高速公路淮北连接线工程 | 淮北市重点工程建设管理局 | 皖水保函（2011）1228号 | 烈山区 | □未核准 | 未联系上 |  |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**部省级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 5 | 濉溪县邹楼铁矿年产50万吨地下开采建设工程 | 安徽大昌矿业集团有限公司 | 皖水保函（2011）1694号 | 濉溪县 | □未核准 | 开展情况：未开工。 | □现场检查 ■电话访查 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 6 | 濉溪经济开发区鸿源煤化铁路专用线项目 | 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 皖水保函（2012）206号 | 濉溪县 | ■未核准 | **开展情况：**项目是县政府、开发区、鸿源煤化共同投资建设，由于县政府、开发区资金落实不了，鸿源煤化无力独资建设，经投资方共同商定，终止该项目的建设。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.18 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 7 | 淮北协合龙脊山风电场工程 | 淮北协合龙脊山风力发电有限公司 | 皖水保函（2013）977号 | 烈山区 | ■未核准 | **开展情况：**通过与建设单位沟通了解，项目因有关部门不同意，致使未建，建设单位淮北协合龙脊山风力发电有限公司已注销。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 8 | 安徽界沟矿业有限公司界沟矿井井田扩界工程（60万吨/a | 安徽界沟矿业有限公司 | 皖水保函（2016）657号 | 淮北市 | □未核准 | **开展情况：**未开工。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**部省级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 9 | 淮北第二发电厂二期2X600MW机组工程 | 安徽淮北国安电力有限公司 | 水利部水保函（2006）222号 | 淮北市 | ■未核准 | **开展情况：**项目未核准。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 10 | 安徽淮北矿区信湖煤矿工程 | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 水利部水保函（2012）64号 |  | □未核准 | 项目不属于淮北 |  |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
|  | | | | | | | |

**部省级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 11 | 华润濉溪南坪风电场项目 | 华润电力新能源投资有限公司 | 皖水保函（2019）216号 | 濉溪县 | ■未核准 | **开展情况：**项目未核准。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 12 | 华能濉溪县铁佛风电场项目 | 华能国际电力股份有限公司 | 皖水保函（2019）54号 | 濉溪县 | ■未核准 | **开展情况：**项目未核准。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 13 | 安徽宿州埇桥500kv开关站升压工程（淮北） | 国网安徽省电力有限公司 | 皖水保函（2019）875号 | 淮北市 | □未核准 | **开展情况：**工程于2019年11月开工，开展了水土保持监理工作、监测工作，已缴纳水土保持补偿费。 **存在问题：**站区部分区域地表裸露，未采取临时防护措施。 **整改意见：**及时跟进项目区绿化工程的实施，并做好施工过程中裸露地表的临时防护措施。 | ■现场检查2020.9.8 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 14 | 新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北） | 安徽省铁路投资有限责任公司 | 皖水保函（2019）908号 | 淮北市 | □未核准 | **开展情况：**未开工，在初步设计阶段。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 15 | 沱浍河航道（临涣至南坪段）整治工程 | 安徽省淮北港航投资集团有限公司 | 淮水许可（2015）2号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程于2016年9月开工，目前已完工，开展了水土保持监理、监测工作，已缴纳了水土保持补偿费。 **存在问题：**项目已完工，未组织开展水土保持自主验收。 **整改意见：**尽快组织开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.9.15 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| ■完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 16 | 关于淮北市烈山区原朝阳石料厂及周边矿山地质环境治理项目工程 | 中铁四局集团有限公司淮萧客车联络线铺轨分部 | 淮水许可[2016] 12号 | 烈山区 | □未核准 | 停建 | □现场检查 ■电话访查2020.9.8 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 17 | 安徽科林环境工程有限公司淮北固体废物集中处置中心及综合利用项目 | 安徽科林环境工程有限公司 | 淮水许可 [2016] 16号 | 濉溪县 | □未核准 | 建设单位未取得联系 |  |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 18 | 关于淮北市烈山区太山村十里长山废弃采石区矿山地质环境治理项目工程 | 中铁二十四局集团有限公司符夹铁路FJZQ-II标段项目经理部 | 淮水许可 [2016] 17号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**工程于2018年开工，2020年完工，已完工2年。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）未开展水土保持设施自主验收工作； **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作。 2）及时委托水土保持设施验收单位，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| ■完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** | |
| 19 | 关于S301延伸线建设工程（淮北段） | 萧县交通投资有限责任公司 | 淮水许可 [2016] 20号 | 杜集区 | □未核准 | **开展情况：**工程于2019年9月开工，目前本项目施工完成K3+500~K4+500段沥青上面层；K7+940~K8+600段沥青下面层，已建成道路工程绿化尚未实施，剩余道路工程尚未开工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）未委托水土保持设施验收单位；3）已建成道路工程部分区域地表裸露。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）做好已建成道路工程植被恢复建设；3）按照相关法律法规要求，及时委托水土保持设施验收单位，在工程投入运行前，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.20 □电话访查 | |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 20 | 安徽华电濉溪县刘桥镇周大庄村20MW分布式光伏发电项目 | 安徽华电宿州发电有限公司 | 淮水许可〔2016〕24号 | 濉溪县 | ■未核准 | **开展情况：**通过与建设单位沟通了解，项目不再建设。 | □现场检查2020.8.17 ■电话访查 | |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
|  | | | | | | | |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 21 | 淮北市烈山区高楼村北坡建筑石料用灰岩矿年产350吨建设工程项目 | 淮北通鸣矿业有限公司 | 淮水许可〔2017〕1号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**2017年2月开工，2019年8月完工，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费。 **存在问题：**1）项目区部分区域绿化植被局部效果欠佳。2）项目区内部分排水沟有淤积现象。 **整改意见：**1）应强化管理抚育，及时补种补植，提高植被绿化效果；2）定期对项目区排水设施进行清淤，保证排水通畅。 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| ■完工已验收 |
| 22 | 淮北市烈山镇青龙山废弃采石场群地质环境治理项目 | 淮北市建投投资有限公司 | 淮水许可〔2017〕10号 | 烈山区 | ■未核准 | 项目未核准 | ■现场检查2020.8.20 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 23 | 淮北港韩村港区综合码头 | 安徽省淮北港航投资有限公司 | 淮水许可〔2017〕25号 | 濉溪县 | ■未核准 | **开展情况：**工程取消，不在建设。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 24 | 上海电气1\*30MW濉溪生物质发电项目 | 上海电气（濉溪）生物质发电项目 | 淮水许可〔2018〕1号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2019年12月开工，计划2021年4月完工，主体工程形象进度为70%，厂外取水泵房及厂外供水管线目前已完工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）施工过程中临时防护措施不到位；3）取水口位置及管线路径发生变化。 **整改意见：**开展水土保持监测工作；完善取水口位置及管线路径变更手续 。 | ■现场检查2020.8.20 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 25 | 宿州市北外环西延段（淮北段）工程项目 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 淮水许可〔2018〕3号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2016年11月开工，目前淮北段路基部分已基本完工，沱河大桥下部结构已完成，正在进行上部结构施工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）施工过程中临时防护措施不到位。 **整改意见：**1）开展水土保持监测工作；2）做好项目区内临时堆土的防护措施以及施工结束后，桥梁建设过程中扰动区域的整治恢复措施。 | ■现场检查2020.8.20 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 26 | G344(x016)宿涡路改建工程项目 | 淮北市公路管理局 | 淮水许可〔2018〕11号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2020年4月开工，项目分为两个标段施工，一标段已完成80%，二标段未开工，总体进度已完成40%。 **存在问题**：1）未开展水土保持监测工作；2）部分道路边坡裸露。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）做好施工过程中裸露边坡的临时防护措施；3）按照相关法律法规要求，在工程投入运行前，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.9.14 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 27 | 淮北市生活垃圾焚烧发电项目 | 淮北旺能环保能源有限公司 | 淮水许可〔2018〕14号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2018年8月1日开工，计划2020年12月底完工，主体工程已基本完工，正在进行项目区内绿化工程。 **存在问题：**项目区部分区域地表裸露。 **整改意见：**1）绿化工程实施后，加强植物措施的管护工作；2）工程结束后，对厂区内临建设施予以拆除，迹地清理；3）竣工投产运行前，及时开展水土保持设施专项验收。 | ■现场检查2020.8.18 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 28 | 濉溪县新沱河（南沱河）治理工程 | 濉溪县重点水利工程建设管理办公室 | 淮水许可〔2018〕32 号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2018年10月开工，2019年5月完工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）项目已完工，未组织开展水土保持自主验收。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）尽快组织开展水土保持设施自主验收。 | 现场检查2020.8.18 电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| ■完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 29 | 烈山区闸河治理工程 | 淮北市烈山区重点水利工程建设管理处 | 淮水许可〔2018〕33号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**未联系上建设单位 | ■现场检查2020.9.8 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 30 | 东湖存量垃圾治理工程 | 淮北市环境卫生管理处 | 淮水许可〔2019〕10号 | 相山区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2019年8月开工，项目已完成垃圾开挖44.6万吨，外运分类后垃圾37万吨，完成总进度75%。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）未缴纳水土保持补偿费。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）依法足额缴纳水土保持补偿费；3）按照相关法律法规规定，在工程竣工前，尽快组织开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 31 | 焦炉煤气综合利用项目 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 淮水许可〔2019〕11号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程于2019年5月开工，计划2021年4月完工。 **存在问题：**1）厂区内部分区域地表裸露；2）未开展水土保持监测工作。  **整改意见：**1）做好施工过程中裸露地表和临时堆土的临时防护措施。 2）抓紧开展水土保持监测工作。 | ■现场检查2020.9.9 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 32 | 程蒋山水泥用石灰岩矿430万吨/年项目 | 淮北矿业相山水泥有限责任公司 | 淮水许可 [2019] 19号 | 杜集区 | □未核准 | **开展情况：**项目未开工。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 33 | 临涣焦化储配煤系统环境综合治理项目 | 临涣焦化股份有限公司 | 淮水许可 [2019] 22号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2019年3月开工，项目主体基本完工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）未缴纳水土保持补偿费。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）依法足额缴纳水土保持补偿费；3）按照相关法律法规规定，在工程投入运行前，尽快组织开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.18 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 34 | 沱浍河航道临涣船闸工程项目 | 安徽港航建设投资集团有限公司 | 淮水许可 [2019] 27号 | 濉溪县 | □未核准 | **开展情况：**项目未开工。 | □现场检查 ■电话访查2020.8.17 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
|  | | | | | | | |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 35 | 淮北朔里矿业有限责任公司高岭土矿50万t/a采矿工程 | 淮北朔里矿业有限责任公司 | 淮水许可 [2019] 30号 | 杜集区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2020年1月开工，现状项目已完工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）项目已完工，未组织开展水土保持设施自主验收。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）按照相关法律法规规定，尽快组织开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.20 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| ■完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 36 | 淮北市翡翠岛国际社区建设项目（三期） | 淮北市中房金爵房地产开发有限公司 | 淮水许可 [2020] 12号 | 相山区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2018年10月开工，项目区北侧进行11#、12#楼基础建设及7#、8#、9#、10#楼及地下车库基础土方开挖，南侧已修建2处施工生产生活区及1处临时堆土场。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）未缴纳水土保持补偿费；3）临时堆土场周边缺少临时排水。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）依法足额缴纳水土保持补偿费；3）依照批复的水土保持方案，落实临时排水等临时防护措施 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 37 | G237（S203淮六路）五里郢至青龙山段改建工程 | 淮北市公路局 | 淮水许可 [2020] 14号 | 濉溪县 | □未核准 | 开展情况：工程目前尚未开工，计划2020年10月动工。 | □现场检查 ■电话访查2020.9.14 |
| ■未开工 |
| □建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 38 | 皖能·皇家花园项目 | 淮北锦润置业发展有限责任公司 | 淮水许可 [2020] 15号 | 相山区 | □未核准 | **开展情况：**工程于2014年3月开工，现状住宅区已完成建设，正在进行商业楼建设。 **存在问题：**建设单位自行监测，未及时向淮北市水务局提交水土保持监测季报。 **整改意见：**1）建设单位应根据有关规定开展水土保持监测工作，及时向淮北市水务局提交水土保持监测季报；2）在工程投入运行前，按照法律法规规定，开展水土保持设施自主验收 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** | |
| 39 | 淮北市见龙府邸商住区 | 淮北见龙置业发展有限责任公司 | 淮水许可 [2020] 16号 | 相山区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2015年9月开工，1#、2#住宅楼、2栋创业服务中心配套商业楼以及周边道路广场设施已建成，其余5栋住宅楼以及1栋配套商业楼及地下室正在建设中，幼儿园、2栋创业服务中心未建。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）未缴纳水土保持补偿费。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）依法足额缴纳水土保持补偿费；3）在工程投入运行前，按照法律法规规定，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 | |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 40 | 中湖东路工程 | 淮北市重点工程建设管理局 | 淮水许可 [2020] 17号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**工程于2018年3月开工，目前正在实施绿化工程，已完成总工程量的60%。 **存在问题：**1）未缴纳水土保持补偿费；2）项目区部分区域地表裸露，未采取临时防护措施。 **整改意见**：1）及时足额缴纳水土保持补偿费。2）及时跟进项目区绿化工程的实施，并做好施工过程中裸露地表临时防护措施。3）根据施工生产生活区土地利用现状，做好终期植被恢复工作。 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 | |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
|  | | | | | | | |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 41 | 淮北市2013年第十批次工矿废弃地复垦项目 | 淮北市烈山区古饶镇 | 淮水许可 [2020] 18号 | 烈山区 | □未核准 | **开展情况：**工程于2018年12月开工，2019年11月完工。 **存在问题：**1）未缴纳水土保持补偿费；2）未开展水土保持监测工作；3）部分道路边坡裸露。 **整改意见：**1）及时足额缴纳水土保持补偿费；2）抓紧开展水土保持监测工作；3）对项目区植物措施，应强化管理抚育，对效果欠佳区域，及时补种补植，提高植被绿化效果。 | ■现场检查2020.9.9 □电话访查 |
| □未开工 |
| □建设中 |
| ■完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 42 | 龙城锦苑建设项目 | 淮北龙城置业有限公司 | 淮水许可 [2020] 19号 | 杜集区 | □未核准 | **开展情况：**工程已于2014年12月开工，计划2020年1月底完工。现状，主体基本完工，正在进行室外配套设施建设。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）项目区内部分地表裸露。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）对项目区裸露地表采取临时苫盖等临时防护措施；3）在工程投入运行前，按照法律法规规定，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.9.15 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 43 | 淮北市滨湖新城（万泰置业）项目 | 淮北市万泰置业有限公司 | 淮水许可 [2020] 20号 | 杜集区 | □未核准 | **开展情况：**1#地块、2#地块自2017 年3 月31 日开工建设至2018 年7 月31 日，共计16 个月。3#地块受拆迁影响计划2021 年3 月31 日开工建设至2022 年3 月31日完工，共计12 个月。 **存在问题：**未开展水土保持监测工作。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）在工程投入运行前，按照法律法规规定，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.9.15 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |

**市级审批生产建设项目水土保持方案实施情况跟踪检查统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **审批文号 及时间** | **建设地点** | **建设状态** | **水土保持工作情况** | **检查方式及时间** |
| 44 | 淮北市滨湖新城（相都房地产）项目 | 淮北市万泰置业有限公司 | 淮水许可 [2020] 20号 | 杜集区 | □未核准 | **开展情况：**1#地块、2#地块自2009 年5 月1 日开工建设，于2011年3 月建设完成，总工期20 个月；3#地块自2017 年9 月1 日开工建设，于2019 年3 月建设完成，总工期16 个月；4#地块~5#地块计划工期从2021 年3 月31 日至2022 年7 月31日，共计16 个月。 **存在问题：**未开展水土保持监测工作。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）在工程投入运行前，按照法律法规规定，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.9.15 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |
| 45 | 华松“太阳城”项目 | 淮北市华松房地产有限公司 | 淮水许可 [2020] 22号 | 相山区 | □未核准 | **开展情况：**本项目于2015年10月开工，项目A区一期、B区一期、C区均已于2017年4月前全部建设完成，目前项目在建区为A区二期、B区二期建设内容，在建区于2020年2月开工，现状，B1#、B6#、B7#栋建筑正在进行建筑施工，B区二期北侧正在进行地下室施工，后续将进行B2#、B3#、B4#、B5#、B8#、B9#建筑施工、A区地下室开挖、建筑施工及道路广场、绿化设施施工，计划于2021年12月完工。 **存在问题：**1）未开展水土保持监测工作；2）临时堆土场周边缺少临时排水。 **整改意见：**1）抓紧开展水土保持监测工作；2）依照批复的水土保持方案，落实临时排水等临时防护措施。3）在工程投入运行前，按照法律法规规定，开展水土保持设施自主验收。 | ■现场检查2020.8.19 □电话访查 |
| □未开工 |
| ■建设中 |
| □完工未验收 |
| □完工已验收 |