九、2022年度项目支出绩效自评表及“生产建设项目水土保持监督检查”等四个项目绩效评价报告

淮北市水务局项目支出绩效自评明细表

- 水利业务管理费

- 大楼运行管理费

- 农村饮水安全管护经费

- 淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度政府补贴

- 老濉河水生态环境综合整治工程PPP项目年度服务费

- 最严格水资源管理制度考核项目经费

- 河长制、湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费）

- 市级河湖健康评价

- 淮北市生产建设项目水土保持监督检查

- 杜集区矿山集街道办事处淮北市科创大厦片区排水规划设计

- 单位运行劳务费(河道管理中心)

- 其他支出（闸站电费）

- 直管工程运行维修养护费

- 市直管水闸工程标准化建设费

- 防汛抗旱物资储备

- 水政执法业务费

- 单位运行劳务费（水政监察支队）

- 预留增资（水政监察支队）

- 质量监督业务支出

- 单位运行业务费（质量监督站）

- 预留增资（质量监督站）

- 水资源管理

- 物业管理

- 单位运行管理费（水资源管理办公室）

- 预留增资（水资源管理办公室）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 水利业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 市水务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 65 | 63.07 |  | 63.07 |  | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 65 | 63.07 |  | 63.07 |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 有效保障水务部门充分履行部门工作职责，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实水利工程建设、运行、管理等方面的安全主体生产责任，实现安全生产。为推进水务事业又好又快发展创造良好条件。 |  |  |  |  |  | 2022年我市按照水利业务管理考核要求，积极开展预算安排各项工作。2020年共支出59.36万元保障水利工作管理，推进了水务事业的发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成水利业务管理工作任务 |  |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障业务顺利开展 |  |  | 完成 | 完成 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 水利业务管理经费 |  |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 |  |  | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 建设良好河湖生态，推动经济社会高质量发展。 |  |  | 比上年提高 | 比上年提高 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 落实水利工程建设、管理方面的安全生产主体责任，实现安全生产，推进水务事业又快又好发展，提高人民的幸福感。 |  |  | 比上年提高 | 比上年提高 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 有利于水利工作者完成水利业务管理工作的谋划，改善水环境，促进生态环境的改善。 |  |  | 比上年提高 | 比上年提高 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 有效提高工作效率，大大增加处理水务工作的业务量。 |  |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 企事业单位职工满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大楼运行管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市水务局 |  |  |  | 实施单位 | 市水务局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 34 | 30.43 |  | 30.43 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 34 | 30.43 |  | 30.43 |  | - |  | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 有效保障办公大楼正常运转，可以实现管理信息化，决策科学化，从而实现水务系统整体工作的优化，为各项水务工作的正常开展提供保障。 |  |  |  |  |  | 2022年完成物业管理费、办公楼改造维修费、水费、电费的缴纳，保证了工作的正常开展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 维护设备费用 |  |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足办公环境标准 |  |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支出 |  |  | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 |  |  | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 建设良好办公环境，推动经济社会高质量发展 |  |  | 显著 | 显著 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为职工提供安全的办公环境，确保职工在工作时身体健康不受伤害。 |  |  | 显著 | 显著 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善办公大楼的环境卫生状况，树立单位良好形象。 |  |  | 显著 | 显著 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 大楼及设备持续运行 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 水务局业务科室满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

| 农村饮水安全管护市级经费项目绩效评价评分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村饮水安全管护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 104.50 |  | 104.50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 104.50 |  | 104.50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步提高供水工程保证率，确保农村人口饮水安全。 |  |  |  |  |  | 2022年完成农村饮水工程，保证农村饮水工程安全运行，水质达标率提高，完成绩效目标要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修养护工程44处。 |  |  | 44处 | 44处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 质量指标 | 水质达标率提高 |  |  | 农村用水标准 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农村饮水运行经费 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 有利于农村经济更好地发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善农村居民的生活和生产条件 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障农村饮水可持续化利用 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度政府补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7598 | 7598 |  | 7598 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7598 | 7598 |  | 7598 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过支付合同约定的政府补贴，维持项目公司正常的生产经营活动，为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，促进地方经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  | 通过支付合同约定的政府补贴，维持项目公司正常的生产经营活动，为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，促进地方经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按合同要求5月份支付7598万元 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为园区和重点企业提供水资源保障,维持项目公司正常生产经营活动 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供水水质为地表水IV类,出厂水浊度≤3.0NTU |  |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：达到合同约定水质、水压 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：任务完成率100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按要求编制维修申请，加强日常养护 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：加强项目实施过程管理，保障项目维修经费充足。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为园区和重点企业提供水资源保障 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进区域水源生态文明建设 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：缓解水资源紧张局面 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：加快水源置换工作 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为园区和重点企业提供水资源保障,促进地方经济可持续发展 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通过保障水源提供，使服务对象满意度达到90% |  |  | ≧90 | ≧90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 淮北市老濉河水生态环境综合整治工程ＰＰＰ项目年度服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3090.7425 | 3090.7425 |  | 3090.7425 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3090.7425 | 3090.7425 |  | 3090.7425 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过支付合同约定的政府补贴，维持项目公司正常的生产经营活动，未老濉河生态环境综合整治提供持续保障，促进地方经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  | 通过支付合同约定的政府补贴，维持项目公司正常的生产经营活动，对老濉河生态环境综合整治提供持续保障，促进地方经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按合同要求于８月分支付2200万元，９月份支付890.7425万元 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按合同约定内容运营，老濉河生态环境持续改善 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：任务完成率100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按要求编制维修申请，加强日常养护 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：老濉河生态环境持续改善，促进地方经济可持续发展 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：确保水利工程质量安全 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：老濉河生态环境持续改善 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：老濉河生态环境持续改善，促进地方经济可持续发展进地方经济可持续发展 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通过老濉河的运营维护，使服务对象满意度达到90% |  |  | ≧90 | ≧90 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 最严格水资源管理制度考核项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 164 | 151.72 |  | 151.72 |  | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 164 | 151.72 |  | 151.72 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。 |  |  |  |  |  | 2022年我市安排最严格水资源管理制度考核项目经费151.72万元。按照省水利厅最严格水资源管理考核要求，我局积极开展预算安排项目各项工作。2022年支付完成项目经费151.72万元。初步核算：2022年全市用水总量为3.81亿m3，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量下降幅度以及农田灌溉水有效利用系数均高于目标值，圆满完成最严格水资源管理制度考核目标任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：用水总量 |  |  | 全市用水总量控制在4.996亿m3以内 | 全市用水总量为3.81亿m3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：万元GDP用水量 |  |  | 万元GDP用水量比2020年下降幅度5.6%(地区生产总值按照2020年不变价计) | 高于目标值 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：万元工业增加值用水量 |  |  | 万元工业增加值用水量比2020年下降幅度6%(工业增加值按照2020年不变价计) | 高于目标值 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：农田灌溉水有效利用系数 |  |  | 农田灌溉水有效利用系数为0.67以上 | 高于目标值 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购项目通过验收 |  |  | 通过验收 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率（≥100%）） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按规定结算 |  |  | 按规定结算 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水资源支撑和保障。 |  |  | 全面完成水资源管理考核任务 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水资源支撑和保障 |  |  | 全面完成水资源管理考核任务 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 |  |  | 全面完成水资源管理考核任务 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供水资源保障 |  |  | 全面完成水资源管理考核任务 | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企事业单位用水户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河长制、湖长制工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 29.42 |  | 29.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 29.42 |  | 29.42 |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和涉河湖执法监管等工作，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。 |  |  |  |  |  | 已经完成省、市下达的河湖长制考核工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成2022年度六大项23个小项工作重点工作 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 河长制、湖长制工作经费 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 建设良好河湖生态环境，推动经济社会高质量发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会的和谐稳定 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 全市河湖的质量大大改善 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进农村经济稳中又好的向前发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金执行率（10） | 资金执行指标 | 按照计划支付资金 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市级河湖健康评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.00 | 41.60 |  | 41.60 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.00 | 41.60 |  | 41.60 |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过河湖健康评价，为河湖保护治理提供技术支撑，从而实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。 |  |  |  |  |  | 已经完成市级河湖健康评价和省下达的河湖长制考核工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成八条市级河湖健康评价编制工作 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合水利部相关技术要求 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 在计划范围内完成 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行预算 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 建设良好河湖生态环境，推动经济社会高质量发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会的和谐稳定 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为全市河湖的质量改善提供技术支撑 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进河湖生态环境稳中又好的向前发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金执行率（10） | 资金执行指标 | 按照计划支付资金 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市生产建设项目水土保持监督检查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58 | 55.70 |  |  | 55.70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 58 | 55.70 |  |  | 55.70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面完成省政府下达水土保持管理考核目标任务 |  |  |  |  |  |  | 用于我市62个在建生产建设项目的水土保持监督检查和4个验收报备项目核查；12个水土保持方案技术评审费用支出及水土保持监管服务平台开发建设 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 用于我市62个在建生产建设项目的水土保持监督检查和4个验收报备项目核查；12个水土保持方案技术评审费用支出及水土保持监管服务平台开发建设 |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到年度水土保持目标责任考核要求 |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务按时完成率（100%） |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 在保证目标高标准完成的前提下严格控制成本 |  |  |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进区域水土保持生态文明建设 |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高社会公众水土保持法律意识 |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进区域水土保持生态文明建设 |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步提高全社会水土保持意识，更好预防人为造成的水土流失 |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通过提高我市水土保持监督执法能力和水平，使服务对象满意度达到90% |  |  | 依据安徽省水土保持目标责任考核评分细则分值 |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 杜集区矿山集办事处科创大厦片区排水规划设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 规划计划科 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  |  | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据合同期限，搜集相关材料，完成《杜集区矿山集办事处科创大厦片区排水规划设计》，向市政府专题汇报，并负责对接后期初步设计。 |  |  |  |  |  | 按期完成了《杜集区矿山集办事处科创大厦片区排水规划设计》，向市政府专题汇报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成《规划》文本 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过评审 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：5月前完成 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算范围内 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：减少科创大厦片区内涝，降低周边淹没损失 |  |  | 100% | 100% |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障科创大厦正常运行，保障周边农业生产正常进行 |  |  | 100% | 100% |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：营造良好水环境，水生态 |  |  | 100% | 100% |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进社会经济可持续发展 |  |  | 100% | 100% |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：充分指导初步设计开展 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 单位运行劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市河道管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.00 | 21.35 |  | 21.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 22.00 | 21.35 |  | 21.35 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发放编外人员工资及社保费，保障日常工作的开展。 |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保证工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 编外人员数量 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合编外人员薪酬标准 |  |  | 薪酬发放标准 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月发放 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位运行劳务费用 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高人民收入，促进经济发展 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障民生，维护社会和谐 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有利于河道管理，河水清洁 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障人员长期服务 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他支出（闸站电费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市河道管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.00 | 15.68 |  | 15.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.00 | 15.68 |  | 15.68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障各闸站正常运行，充分发挥其效益。 |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保证闸站正常运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：闸站数量 |  |  | ≥10个 | 100% | 12.55 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足闸站正常运行 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时缴纳 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：闸站运行费用 |  |  | 在计划 范围内 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保护人民财产安全 |  |  | 效果 | 效果 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 促进地方经济发展和社会和谐 |  |  | 显著 | 显著 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 谐稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 闸站运行有利于汛期防御暴 |  |  | 效果 | 效果 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 雨侵袭，保护人民生命安全。 |  |  | 显著 | 显著 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：改善河道内部水环 |  |  | 效果 | 效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 境。 |  |  | 显著 | 显著 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：闸站可作为长期可 |  |  | 效果 | 效果 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 利用资源。 |  |  | 显著 | 显著 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直管工程运行维修养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市河道管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 49.96 | 10 |  | 99.92% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 49.96 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，增强水利设施的维护和更新能力。 |  |  |  |  |  | 2022年完成绩效目标要求，满足水利工程运行管理需要。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 水利工程运行维护 |  |  | 19处 | 19处 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 闸站看护人员补助 |  |  | 19处 | 19处 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 安全检测水利工程 |  |  | 2处 | 2处 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达到安全标准 |  |  | 在工程安全标准内 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 人员补助符合标准 |  |  | 符合薪酬补助标准 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加人民收入，带动经济消费。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水利工程安全运行，增加水利设施维护和更新能力。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善水利工程的卫生清洁 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市直管水闸工程标准化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市河道管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28 | 20 |  | 19.96 |  | 10 |  |  | 99.80% |  |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.96 |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直管水闸标准化建设更加保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益。 |  |  |  |  |  | 2022年完成绩效目标要求，满足直管水闸标准化建设的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 满足直管水闸标准化要求 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合直管水闸标准化标准 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成工程 |  |  | 在计划范围内 | 100.00% | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我市防御水旱灾害的能力，保护人民生命财产安全 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水利工程更加安全运行。 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有利于河道管理，河水清洁。 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益。 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99.8 |  |  | 99.8 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 防汛抗旱物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市河道管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.96 |  | 10 |  | 99.80% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效保障抗洪、抢险物料需求及各类防汛抗旱工程设施的维护保养，确保全市防汛抗旱安全。 |  |  |  |  |  | 2022年完成防汛抗洪工程设施的维护与保养，购置一批防汛抗旱物资，有效保障抢险的物料需求，完成绩效目标考核要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 满足物质储备需求 |  |  | 在计划范围内提供物资 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足国家防汛抗旱储备的要求 |  |  | 国家防汛抗旱储备的定额要求 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成工程 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 物资储备经费 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我市防御水旱灾害的能力，保护人民生命财产安全 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护社会治安，构建和谐社会 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防汛抗旱工程设施可作为长期资源加以利用 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99.8 |  | 99.8 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水政执法业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水政监察支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.05 |  | 9.09 | 9.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.05 |  | 9.09 | 9.09 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效保障日常工作的正常开展，推动执法和收费工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定基础 |  |  |  |  |  | 2022年支出9.09万元，经费用于日常业务支出，总体完成绩效目标要求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为水政执法工作提供服务 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作正常运行 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制住预算内 |  | 在计划范围内支出 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动执法巡察工作再上新台阶 |  | 显著 |  | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效开展河道巡察治理工作，促进社会发展 |  | 显著 |  | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障日常工作正常开展 |  | 显著 |  | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 单位运行劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水政监察支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.34 | 23.53 |  | 23.53 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.34 | 23.53 |  | 23.53 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发放编外人员社保、公积金等，保障日常工作的开展 |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保障日常工作正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 按薪资标准 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高职工社会保障，促进经济发展 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障职工切身利益，维护社会和谐稳定 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障编外人员生活质量 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预留增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水政监察支队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.55 | 6.59 |  | 6.59 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.55 | 6.59 |  | 6.59 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调增在编人员工资及社保，保障日常工作的开展 |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保障日常工作正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在编人员数量 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合在编人员薪酬标准 |  |  | 薪酬发放标准 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制住预算范围内 |  |  | 在计划范围内支出 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高职工收入，促进经济发展 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障民生，维护社会和谐稳定 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障在编人员生活质量 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 在编人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 质量监督业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水利工程质量监督站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2 | 1.69 |  | 1.69 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 1.69 |  | 1.69 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效保障日常工作的正常开展，推动水利工程质量监督工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定基础 |  |  |  |  |  | 2022年支出1.69万元，经费用于日常业务支出，总体完成绩效目标要求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为水利工程质量监督工作提供服务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作正常运行 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制住预算内 |  |  | 在计划范围内支出 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动水利工程质量监督工作再上新台阶 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效开展水利工程质量监督工作，促进社会发展 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障日常工作正常开展 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 单位运行劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水利工程质量监督站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.70 | 10.70 |  | 10.70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.70 | 10.70 |  | 10.70 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发放编外人员社保、公积金等，保障日常工作的开展 |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保障日常工作正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 按薪资标准 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高职工社会保障，促进经济发展 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障职工切身利益，维护社会和谐稳定 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障编外人员生活质量 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 预留增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市水利工程质量监督站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.69 | 1.64 |  | 1.64 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.69 | 1.64 |  | 1.64 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调增在编人员工资及社保，保障日常工作的开展 |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保障日常工作正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在编人员数量 |  |  | 在计划范围内 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合在编人员薪酬标准 |  |  | 薪酬发放标准 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制住预算范围内 |  |  | 在计划范围内支出 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高职工收入，促进经济发展 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障民生，维护社会和谐稳定 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障在编人员生活质量 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 在编人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市水资源管理办公室 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.00 | 20.41 |  | 20.41 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.00 | 20.41 |  | 20.41 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 有效保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。 |  |  |  |  |  | 2022年支出20.41万元经费用于日常业务支出，完成绩效目标要求。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 为水资源管理工作提供服务 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作正常运行 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  |  | 在计划范围内支出 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推动收费工作再上新台阶 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人民节约水资源的意识，促进社会发展 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善工业用水的污染 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障日常工作的正常开展 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 物业管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 淮北市水资源管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  | 9.43 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  | 9.43 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效保障水资源管理日常工作，加强与上下级单位与部门联系与交流，营造良好的环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年支出9.43万元经费用于日常业务支出，完成绩效目标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） |  |  | 数量指标 |  |  | 为水资源管理工作提供服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 工作正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 按时完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 成本控制在预算内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在计划范围内支出 |  |  | 100% |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  | 经济效益指标 |  |  | 推动收费工作再上新台阶，促进水务事业长足发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 营造良好的工作氛围，促进社会和谐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 保持工作环境清洁、干净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 促进经济社会的可持续发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著 |  |  | 显著 |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 单位运行劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 淮北市水资源管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 31.14 |  |  | 27.38 |  |  |  |  | 27.38 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 31.14 |  |  | 27.38 |  |  |  |  | 27.38 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障编外人员工资及社保福利，有效保障日常工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年支出27.38万元经费用于保障编外人员工资及社保福利，完成绩效目标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50分） |  |  | 数量指标 |  |  |  | 编外人员数量 |  |  |  |  |  |  |  | 在计划范围内 |  |  | 100% |  |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 符合编外人员薪酬标准 |  |  |  |  |  |  |  | 薪酬发放标准 |  |  | 100% |  |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 按月发放 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 单位运行劳务费用 |  |  |  |  |  |  |  | 在计划范围内 |  |  | 100% |  |  |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30分） |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 提高人民收入，促进经济发展 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 保障民生，维护社会和谐 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 保障人员长期服务 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10分） |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 编外人员满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 预留增资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 市水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 淮北市水资源管理办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 8.55 |  |  |  |  | 8.55 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 8.55 |  |  |  |  | 8.55 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支付调增在编人员工资及社保费，保障日常工作的开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年完成目标任务，保证工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标（50分） |  |  | 数量指标 |  | 在编人员数量 |  |  |  |  |  |  |  | 在计划范围内 |  |  | 100% |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 符合在编人员薪酬标准 |  |  |  |  |  |  |  | 薪酬发放标准 |  |  | 100% |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 按月发放 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 成本控制在预算范围内 |  |  |  |  |  |  |  | 在计划范围内 |  |  | 100% |  |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标（30分） |  |  | 经济效益指标 |  | 提高人民收入，促进经济发展 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 保障民生，维护社会和谐 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 本项目不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 保障在编人员生活质量 |  |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  | 效果显著 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标（10分） |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 在编人员满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农村饮水安全管护工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景： 我市自2005年起实施农村饮水安全工程，截止到2021年底，全市共有供水工程65处（其中规模水厂17处，小水厂43处，城市管网延伸工程5处），共解决146万人的饮水安全问题。在建后运行管理中，当前存在不少问题：一是我市仍有单村水厂43处，多为“十一五”期间建设，已达到设计服务10至15年的年限，存在管网老化漏损率高、水质不稳定、供水保证率低等问题；二是规模水厂（大水厂）入不敷出，运行困难。为提高我市农村饮水安全工程的管护水平，改善农村居民的生活和生产条件，助力乡村振兴战略，根据《淮北市农村饮水安全工程运行管理办法》（淮政办秘［2018］196号），申报了2022年度了农村饮水安全管护经费项目，申请资金141.64万元，审定资金104.5万元。

2、 主要内容及实施情况：对杜集区、相山区、烈山区44处农村工程工程进行维修，截止到2022年12月已全部完成，杜集区农水局、相山区农水局、烈山区农水局分别组织了验收，质量合格。

资金投入和使用情况：根据《淮北市农村饮水安全工程运行管护资金管理暂行办法》及《关于申请农村饮水安全工程运行管护市级补助资金的通知》（淮水农［2020］22号），三区申请了市级补助资金分别为：烈山区申报运行管护市级补助资金74万元、杜集区申报运行管护市级补助资金46万元、相山区申报运行管护市级补助资金22万元。经第十二次党组会议同意，已拨付55万元（杜集区18万元、烈山区28万元、相山区9万元），未拨付49.5万元。水旱灾害防御科按照申报条件“落实区级管护经费，目前水厂正常运行、收费及时，编制2022年度的农村饮水安全工程维修管护资金使用方案”，组织了现场复核。结合实际预算金额及日常供水工程管理情况，经局党组会议研究，再次拨付：杜集区运行管护市级补助资金13.28万元(申报资金的68%，总资金31.28万元、已支付18万元)、烈山区运行管护市级补助资金22.32万元(申报资金的68%，总资金50.32万元、已支付28万元)、相山区运行管护市级补助资金9.9万元(申报资金的86%，总资金18.9万元、已支付9万元)，合计45.5万元，市级水质检测费用4万元，合计104.5万元。市级补助资金主要用于工程管护、水源地保护、供水水质检测、供水及消毒设备维修更换消毒药剂购置、供水设施及管网维修维护升级改造、饮水安全宣传等。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：

进一步提高供水工程保证率，确保农村人口饮水安全。农民满意度达到95%以上。

2.项目绩效阶段性目标：进一步提高供水工程保证率，确保农村人口饮水安全，农民满意度达到95%以上。1月份开始考核，5月份开始补助资金拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强农村饮水工程管护经费的管理，充分发挥工程效益和管护资金效益，保证农村饮水安全工程的安全正常运行，提高供水保障率和水质合格率，改善农村居民的生活和生产条件。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明进行绩效评价。

2、评价指标体系。按一级指标4项、二级指标10项、三级指标10项进行评价。

3、评价方法。据绩效评价指标表，在对评价证据汇总分析的基础上，按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成评价等次。

（三）绩效评价工作过程。

依据农村饮水安全管护经费项目支出绩效目标申报表，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行逐项评价。实现专人负责，市、区有关部门联动，建设主管单位、维修单位积极协调配合全力做好绩效自评工作，在自评过程中坚持真实性，准确性，通过收集相关项目数据并对相关数据进行整理、分析，认真填写自评表、统计表，经领导审核，最终形成《2022年农村饮水安全管护经费项目绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

三区组织实施了农村饮水安全管护经费项目并进行了绩效自评，我局依据“安徽省财政厅转发财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知”及农村饮水安全管护经费项目支出绩效目标申报表，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行自评，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目符合《淮北市农村饮水安全工程运行管理办法》（淮政办秘［2018］196号和《淮北市加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见（淮政办秘〔2019〕50号）的要求，申请设立，立项规范；确定项目实施进一步提高供水工程保证率，确保农村人口饮水安全，农民满意度达到95%以上目标合理；目预算资金分配依据充分，分配合理。

（二）项目过程情况。

1.项目资金到位情况分析。

市级农村饮水安全管护经费资金104.5万元到位及时。

2.项目资金使用情况分析。

2022年市级农村饮水安全管护经费资金104.5万元，完成项目支出104.5万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格项目资金管理，支付程序，认真审查项目是否符合预算安排、是否符合支付条件，相关材料完备。

（三）项目产出情况。

对三区44处项目项目进行维修养护，经验收质量合格。

（四）项目效益情况。

1.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

按照绩效目标表要求，5月份开始考核，12月份完成补助资金拨付，迟于绩效目标要求。

（2）项目完成质量。

保证农村饮水工程安全运行，水质达标率提高，完成绩效目标要求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

项目实施提高我市农村饮水安全工程的管护水平，进一步提高了供水保障率、水质合格率；根据随机对40个服务对象电话调查，对象满意率96%。

（2）项目实施对社会的影响。

项目实施改善农村居民的生活和生产条件，进一步助力乡村振兴战略。

四、主要经验及做法

水务局从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行逐项评价，自评结果为优。下一步要及时拨付资金，加快资金拨付进度。

五、有关建议

为提高财政资金的使用效益，建议市本级财政提高项目经费资金，更好的服务农村饮水安全工程维修养护，确保供水安全。

2022年市级水土保持监督检查财政预算支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年市财政局下达我市生产建设项目水土保持监督检查经费58万元。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》、《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》等文件以及“水土保持强监管”要求，为落实最严格水土保持监管，确保全面完成安徽省水土保持目标责任考核任务，我局积极开展相关工作，2022年完成支付项目经费55.7万元。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

实行最严格水土保持监管，确保全面完成安徽省水土保持目

标责任考核任务，完成2022年生产建设项目水土保持监督检查及水土保持方案技术评审。

2.项目绩效阶段性目标

2022年11月完成生产建设项目保持监督检查工作；12月之前完成水土保持方案技术评审及水土保持监管服务平台开发建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面完成安徽省水土保持目标责任考核项目资金的使用效益，增强支出的绩效意识

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省水土保持目标责任考核办法（试行）的通知》（皖政办秘[2019]36号）、省水利厅《关于印发2022年水利工作目标管理绩效考核细则的通知》等文件要求，评价工作完成情况。评价内容包括目标完成情况、制度建设和措施落实情况，评价指标主要有：按照时间节点完成生产建设项目保持监督检查工作、完成水土保持目标责任考核业务工作。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照市财政支出项目绩效自评有关要求，从项目申报管理、资金落实、项目组织管理等方面收集相关材料，为做好绩效自评做准备。

2.组织实施

加强同市财政局沟通，安排专人按照市财政有关要求，做好项目支出绩效评价工作。

3.分析评价

按照部门项目支出申报书、项目支出绩效目标申报表等， 分析项目实施情况，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省水土保持目标责任考核办法（试行）的通知》（皖政办秘[2019]36号）等文件要求，对照自查报告及相关支撑材料复核任务完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照绩效自评有关要求，我局对2022年最严格水土保持目标责任考核项目支出情况进行了绩效自评，自评从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行绩效自评，2022年我市圆满完成最严格水土保持考核各项工作任务，自评得分100分，绩效评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

为全面贯彻落实最严格水土保持监督管理制度，持续做好水土保持工作，针对年度考核目标任务，按照部门项目支出申报书开展。在项目实施过程中，严格按照招投标程序，加强项目管理，按照合同约定付款条件支出。通过项目实施，我市圆满完成2022年度水土保持考核目标任务。

（二）项目过程情况分析

加强水土保持目标责任考核项目计划性，开展招投标相关工作。项目实施过程中加强跟踪，督促按时完成。项目完成后及时开展技术审查或完工验收。加强档案管理工作。严格项目资金管理，严格支付程序，认真审查项目是否符合预算安排、是否符合支付条件，相关材料是否完备等，严格支出。

(三）项目产出情况分析

按照省水利厅水土保持目标责任考核相关工作要求，我局积极开展预算安排项目的实施，满足省水土保持目标责任考核任务要求。2022年底完成支付55.7万元。

（四）项目效益情况分析

根据水利部160号文件和安徽省水土保持目标责任考核工作要求积极开展水土保持方案技术评审及监督检查工作，圆满完成省政府下达的目标任务。

最严格水资源管理制度考核项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实国家、省、市实行最严格水资源管理制度实施意见，深入推进我市节水型社会建设工作，确保全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。按照《安徽省实行最严格水资源管理制度年度考核工作方案》等文件要求，重点开展以下工作：《淮北市水资源公报》编制、水质监测评价、开展节水载体创建等。2022年市财政安排最严格水资源管理制度考核项目经费151.72万元，按照省水利厅最严格水资源管理考核要求，我局积极开展预算安排项目实施工作，2022年完成支付项目经费151.72万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

实行最严格的水资源管理制度，全面提高行业用水效率和效益，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水资源支撑和保障，全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。2022年度目标：全市用水总量控制在4.996亿m3以内，万元GDP用水量比2020年下降幅度5.6%(地区生产总值按照2020年不变价计)，万元工业增加值用水量比2020年下降幅度6%(工业增加值按照2020年不变价计)，农田灌溉水有效利用系数为0.67以上。

2.项目绩效阶段性目标。

2022年上半年主要开展节约用水宣传、水质监测评价等工作，下半年重点推进节水载体创建等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

提高最严格水资源管理制度考核项目资金的使用效益，增强支出的绩效意识。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等文件要求，评价工作完成情况。评价内容包括目标完成情况、重点任务措施落实情况，评价指标主要有：用水总量、万元GDP用水量下降幅度、万元工业增加值用水量下降幅度、农田灌溉水有效利用系数等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

按照市财政局市本级财政支出项目绩效自评有关要求，从项目申报管理、资金落实、项目组织管理等方面收集相关材料，为做好绩效自评做准备。

2.组织实施。

加强同局相关科室沟通，安排专人按照市财政局有关要求，做好市本级财政支出项目绩效评价工作。

3.分析评价。

按照部门项目支出申报书、项目支出绩效目标申报表等， 分析项目实施情况，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等文件要求，对照自查报告及相关支撑材料复核任务完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照市财政局项目绩效自评有关要求，我局对2022年最严格水资源管理制度考核项目支出情况进行了绩效自评，自评从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行绩效自评，2022年我市圆满完成最严格水资源管理考核各项工作任务，自评得分100分，绩效评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为全面贯彻落实最严格水资源管理制度，持续深入推进节水型社会建设，针对年度考核目标任务，按照部门项目支出申报书开展。在项目实施过程中，严格按照招投标程序，加强项目管理，按照合同约定付款条件支出。通过项目实施，我市圆满完成2022年度最严格水资源管理考核目标任务。

（二）项目过程情况

加强最严格水资源管理制度考核项目计划性，开展招投标相关工作。项目实施过程中加强跟踪，督促按时完成。项目完成后及时开展技术审查或完工验收。加强档案管理工作。严格项目资金管理，严格支付程序，认真审查项目是否符合预算安排、是否符合支付条件，相关材料是否完备等，严格支出。

- （三）项目产出情况

按照省水利厅最严格水资源管理考核相关工作要求，我局积极开展预算安排项目的实施，满足省最严格水资源管理考核任务要求。2022年我市安排最严格水资源管理制度考核项目经费151.72万元，2022年支付完成项目经费151.72万元。支付完成情况：节约用水宣传培训等13.45371万元、节水载体创建85.76629万元、水质监测评价18万元、水资源公报编制18万元、农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制16.5万元，计151.72万元。

- （四）项目效益情况

- 2022年，我市水资源管理工作积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,全面落实最严格水资源管理制度，以健全最严格水资源管理制度体系和建立责任考核机制为着力点，严守“三条红线”，落实“四项制度”，通过开展节水宣传、节水载体创建等工作，初步核算：2022年全市用水总量为3.2671亿m3，万元GDP用水量比2020年下降19.23%，万元工业增加值用水量比2020年下降41.53%，农田灌溉水有效利用系数为0.6895。全面完成省政府下达的用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等目标任务及制度建设和措施落实情况，圆满完成省政府下达的目标任务。

淮北市市级河湖健康评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目对照水利部《河湖健康评价指南（试行）》，编制淮北市区域内老濉河、浍河、萧濉新河、新沱河、龙岱河、南湖、东湖、绿金湖等8条市级河湖健康评价，并填报安徽省河长制决策支持系统。2022年市财政安排市级河湖健康评价编制项目经费42万元，按照水利部河长办关于印发《河湖健康评价指南（试行）的通知》和省水利厅河长制考核相关要求，我局积极开展预算安排项目实施工作，2022年完成支付项目经费41.6万元。

（二）项目绩效目标。

本项目是贯彻落实习近平生态文明思想具体体现，进一步推动强化河长湖长履职尽责，实现河长制湖长制尽快从“有名”向“有实”转变，促进河湖治理体系和治理能力现代化，持续改善河湖面貌，让我市区域内河湖成为全市人民的“幸福河”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

提高淮北市市级河湖健康评价项目编制项目资金的使用效益，增强支出的绩效意识。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

按照水利部办公厅关于印发《河湖健康评价指南（试行）的通知》等文件要求，评价工作完成情况。评价内容包括目标完成数量、完成质量和实施进度，评价指标主要有：预算执行率、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

按照市财政局市本级财政支出项目绩效自评有关要求，从项目申报管理、资金落实、项目组织管理等方面收集相关材料，为做好绩效自评做准备。

2.组织实施。

加强同局相关科室沟通，安排专人按照市财政局有关要求，做好市本级财政支出项目绩效评价工作。

3.分析评价。

按照部门项目支出申报书、项目支出绩效目标申报表等， 分析项目实施情况，根据水利部河长办关于印发《河湖健康评价指南（试行）的通知》等文件要求，对照自查报告及相关支撑材料复核任务完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照市财政局项目绩效自评有关要求，我局对淮北市市级河湖健康评价编制项目支出情况进行了绩效自评，自评从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行绩效自评，2022年我市圆满完成淮北市市级河湖健康评价编制任务，自评得分100分，绩效评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

已完成省政府2022年水利工作目标管理绩效考核，完成淮北市市级河湖健康评价编制任务。严格落实水利部河长办关于印发《河湖健康评价指南（试行）的通知》等文件要求。决策过程符合相关管理办法。预算项目资金能及时到位，并按照资金分配方案完成支付，项目资金在使用过程中，能够严格项目资金管理，支付程序，认真审查项目是否符合预算安排、是否符合支付条件，相关材料是否完备等。

（二）项目过程情况

加强淮北市市级河湖健康评价编制项目项目计划性，开展招投标相关工作。项目实施过程中加强跟踪，督促按时完成。项目完成后及时开展技术审查或完工验收。加强档案管理工作。严格项目资金管理，严格支付程序，认真审查项目是否符合预算安排、是否符合支付条件，相关材料是否完备等，严格支出。

（三）项目产出情况

按照水利部河长办关于印发《河湖健康评价指南（试行）的通知》和省水利厅河长制相关工作要求，我局积极开展预算安排项目的实施。2022年我市安排淮北市市级河湖健康评价编制项目项目经费42万元，2022年支付完成项目经费41.6万元。

（四）项目效益情况

本项目是贯彻落实习近平生态文明思想具体体现，开展河湖健康评价工作，有利于摸清8条（个）市级河湖主要河湖现状、存在的新老问题，对因地制宜提出河道治理与保护工作目标和主要任务，为河湖水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等方面的工作任务和目标完成提供支撑依据。同时，也顺利完成水利部和水利厅要求的相关河湖健康档案建立及填报工作。