附件：

关于淮北市翡翠岛国际社区建设项目

（三期）水土保持跟踪检查的意见

淮北中房金爵房地产开发有限公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及水利部关于生产建设项目水土保持监督检查工作要求，2023年5月16日，我局委托技术服务单位对淮北市翡翠岛国际社区建设项目（三期）开展了水土保持跟踪检查。检查组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成检查意见如下：

一、基本情况

淮北市翡翠岛国际社区建设项目（三期）位于相山区人民路以北、泉山路以东，建设内容主要包括12栋住宅楼、1栋商业楼、1栋办公楼、1座幼儿园及地下车库等配套设施，总建筑面积为224373.4m2，容积率3.0，建筑密度17.1%，绿化率35.8%。项目于2018年10月开工建设，总投资1.98亿元，批复工程的水土保持投资为675.92万元。淮北市水务局以“淮水许可〔2020〕12号”文批复了水土保持方案，明确了建设期间水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求，为做好项目建设过程中水土流失防治提供了依据。截至现场检查时，项目在建。

二、本次检查发现的问题

本次检查情况看，建设单位未严格按照批复的水土保持方案落实相关水土保持工作，主要表现为：未按时提交水土保持监测实施方案及水土保持监测季报。

按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），本次督查发现问题为一般，责任对象为监测单位，追责形式为责令整改。

三、有关要求

请你单位进一步强化水土保持法律责任意识，落实水土保持主体责任，加强对本工程水土保持工作的组织领导，切实抓好以下工作：

1.按照《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139号）要求，规范开展水土保持监测工作，并按规定向我局补充提交水土保持监测实施方案及2022年第3季度至2023年第1季度水土保持监测季报。

2.按照《水土保持工程施工监理规范》（SL523―2011）和《水土保持工程质量评定规程》（SL 336-2006）等要求，进一步规范水土保持工作，完善水土保持监理档案资料。

3.在工程投入使用前，按照水土保持法及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等要求，组织开展水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

4.请按照本次检查意见要求，于2023年7月24日完成整改，并将整改情况报送我局。逾期不整改的，将依据水土保持法律法规及《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）等规定，进行责任追究、信用惩戒和执法查处。

联系人：营军 联系电话：3192083

邮箱：hbsbs2083@126.com

2023年5月30日

抄送：杜集区农业农村水利局，淮北市水政监察支队

安徽山鸿工程咨询有限公司

淮北市水务局办公室 2023年5月30日印发