附件：

关于安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-生物工程（制曲）、成品酒包装

水土保持跟踪检查的意见

安徽口子酒业股份有限公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及水利部关于生产建设项目水土保持监督检查工作要求，2023年5月16日，我局委托技术服务单位对安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-生物工程（制曲）、成品酒包装开展了水土保持跟踪检查。检查组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成检查意见如下：

一、基本情况

**（一）安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-生物工程（制曲）**

该项目位于淮北市石台镇，总占地面积约5.43hm2，预计生产能力为20000吨。安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目分为生物工程（制曲）项目、大曲酿造项目、优质白酒陈化老熟和存储项目以及成品酒包装项目四个子项目。其中生物工程（制曲）项目主要包括原粮工作楼及立仓、制曲原粮货场、曲库等。工程于2017年1月开工建设，总投资2.97亿元，水土保持投资为366.59万元。淮北市水务局以“淮水许可〔2020〕23号”文批复了水土保持方案，明确了建设期间水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求，为做好项目建设过程中水土流失防治提供了依据。截至现场检查时，项目场地东侧待建工程区未建，处于停工状态。

**（二）安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-成品酒包装**

该项目位于杜集区石台镇境内，主要建设内容包括包装车间、高架立体成品库、办公大楼、食堂、宿舍、博物园、自来水提升泵房、自来水池、生活污水处理站以及停车场等附属设施。工程于2019年10月开工建设，总投资3.0亿元，水土保持投资为241.84万元。淮北市水务局以“淮水许可〔2022〕1号”文批复了水土保持方案，明确了建设期间水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求，为做好项目建设过程中水土流失防治提供了依据。截至现场检查时，项目主体工程区基本完工。

二、本次检查发现的问题

本次检查情况看，建设单位未严格按照批复的水土保持方案落实相关水土保持工作，主要表现在：

1. 生物工程（制曲）项目尽快完成待建区工程建设内容，及时组织开展水土保持设施自主验收工作；

（二）成品酒包装项目未依法缴纳水土保持补偿费，未开展水土保持设施自主验收工作。

按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号），本次成品酒包装项目督查发现问题性质分别为较重和严重，责任对象为生产建设单位，追责形式分别为约谈和通报批评。

三、有关要求

请你单位进一步强化水土保持法律责任意识，落实水土保持主体责任，加强对本工程水土保持工作的组织领导，切实抓好以下工作：

1.尽快一次性足额缴纳水土保持补偿费17.05万元。

2.按照《水土保持工程施工监理规范》（SL 523―2011）和《水土保持工程质量评定规程》（SL 336-2006）等要求，进一步规范水土保持工作，完善水土保持监理档案资料。

3.按照水土保持法及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等要求，尽快组织水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

4.请按照本次检查意见要求，于2023年7月24日前完成整改，并将整改落实情况报送我局。逾期不整改，将依据水土保持法律法规及《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）等规定，进行责任追究、信用惩戒和执法查处。

联系人：营军 联系电话：3192083

邮箱：hbsbs2083@126.com

2023年5月30日

抄送：杜集区农业农村水利局，淮北市水政监察支队

淮北市水务局办公室 2023年5月30日印发