关于大唐淮北五沟采煤沉陷区光伏发电

项目水土保持现场指导工作的意见

大唐濉溪光伏发电有限责任公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月14日，我局委托技术服务单位对大唐淮北五沟采煤沉陷区光伏发电项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

大唐淮北五沟采煤沉陷区光伏发电项目位于淮北市濉溪县韩村镇境内，容量85MW，总装设205920块540Wp单晶硅双面光伏组件，项目由光伏发电系统、集电线路、检修道路、升压站等设施，以及板下经济作物组成。工程于2022年2月开工建设，总投资4.48亿元，水土保持投资为196.247万元。截至现场指导工作时，项目已完成的光伏阵列区40MW以及升压站工程，已投入使用。我局以淮水许可〔2021〕29号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；按照批复的水土保持方案，委托开展了水土保持监测、监理工作；依法缴纳了水土保持补偿费。

- 二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题主要是部分光伏阵列区已投入使用，未组织开展水土保持设施自主验收工作。

三、整改意见

严格按照批复的水土保持方案及后续设计要求组织开展已投入使用的光伏阵列区的水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保[2020]161号)和《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(办水保[2015]139号)要求，督促水土保持监测单位进一步加强水土保持监测工作，于每季度第一个月月底前向我局报送上一季度季报。

（三）严格按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523 -2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)要求，督促水土保持监理单位切实做好建设期间水土保持工程建设质量评定，加强水土保持监理工作。

（四）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（五）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017]365号)要求，未完成的建设内容投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（六）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局和濉溪县水务局。

联系人：营军             余浩

联系电话：3192083       13956070036

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日