关于淮北工业与艺术学校老校区改扩建  教学楼和产教融合实训基地项目

水土保持现场指导工作的意见

淮北工业与艺术学校：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月16日，我局委托技术服务单位对淮北工业与艺术学校老校区改扩建教学楼和产教融合实训基地项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

- (一）淮北工业与艺术学校老校区改扩建教学楼项目

该项目位于淮北市相山区，用地东侧为机厂路，南侧为民生路，西侧为康复路。本项目拆除两栋原有老旧教学楼，新建一栋教学楼，新建教学楼用地面积约1077.57m2，其余旧楼外立面改造，校园翻修等，同时进行给排水、消防等配套设施建设。本项目总占地2.39hm2，均为永久占地。占地类型主要为教育用地。工程于2019年12月开工建设，工程总投资为1952.47万元，水土保持投资18.8万元。截至现场指导工作时，项目已于2020年9月完工，并投入使用。我局以淮水承许可〔2020〕16号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （二）淮北工业与艺术学校产教融合实训基地项目

该项目位于淮北市烈山区沱河东路与东外环路交口西北角，占地面积18442.89m2，主要包括1栋实训基地和1栋培训办公楼以及配套景观绿化和厂区道路设施。总建筑面积19000m2。工程于2020年8月开工建设，工程总投资为6000万元，水土保持投资64.95万元。截至现场指导工作时，项目已完工。我局以淮水承许可〔2021〕15号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- 二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题主要是两个项目均未组织开展水土保持设施自主验收工作。

- 整改意见

严格按照批复的水土保持方案及后续设计要求尽快组织开展水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（二）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017]365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（三）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局、相山区和烈山区农业农村水利局。

联系人：营军             余浩

联系电话：3192083       13956070036

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日