关于淮北煤矿自发自用分散式风电项目

水土保持现场指导工作的意见

淮北临矿金风新能源有限公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月17日，我局委托技术服务单位对淮北煤矿自发自用分散式风电项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

淮北煤矿自发自用分散式风电项目位于濉溪县孙疃镇、五沟镇及孙疃矿、青东矿、童亭矿，项目装机容量为31.6MW，其中青东煤矿矿区内安装1台单机容量2.2MW的风电机组，孙疃煤矿矿区内安装2台单机容量2.2MW的风电机组，童亭矿内安装2台单机容量5MW的风电机组，矿外安装3台单机容量5MW的风电机组，合计8台风机，新建一座35kV开关站。工程于2023年1月开工建设，总投资2.41亿元，水土保持投资为49.54万元。截至现场指导工作时，项目已完成7台风机建设，处于在建状态。我局以淮水承许可〔2023〕15号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；依法缴纳了水土保持补偿费。

- 二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题主要是风电机组及箱变区植物措施未落实。

- 整改意见

严格按照批复的水土保持方案及后续设计要求，做好项目区植被恢复建设。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（三）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017]365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（四）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局和濉溪县水务局。

联系人：营军             余浩

联系电话：3192083       13956070036

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日