关于安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-生物工程（制曲）、成品酒包装

水土保持现场指导的意见

安徽口子酒业股份有限公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月14日，我局委托技术服务单位对安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-生物工程（制曲）、成品酒包装开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

（一）安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-生物工程（制曲）

该项目位于淮北市石台镇，总占地面积约5.43hm2，预计生产能力为20000吨。安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目分为生物工程（制曲）项目、大曲酿造项目、优质白酒陈化老熟和存储项目以及成品酒包装项目四个子项目。其中生物工程（制曲）项目主要包括原粮工作楼及立仓、制曲原粮货场、曲库等。工程于2017年1月开工建设，总投资2.97亿元，水土保持投资为366.59万元。截至现场指导时，项目场地东侧待建工程区未建，处于停工状态。我局以淮水许可〔2020〕23号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

（二）安徽口子酒业股份有限公司退城进区搬迁项目-成品酒包装

该项目位于杜集区石台镇境内，主要建设内容包括包装车间、高架立体成品库、办公大楼、食堂、宿舍、博物园、自来水提升泵房、自来水池、生活污水处理站以及停车场等附属设施。工程于2019年10月开工建设，总投资3.0亿元，水土保持投资为241.84万元。截至现场指导时，项目主体工程区已完工。我局以淮水许可〔2022〕1号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；委托开展了水土保持监测、监理工作；依法缴纳了水土保持补偿费。

二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现问题:一是两个项目均未按时提交水土保持监测季度报告；二是成品酒包装项目及生物工程（制曲）项目已建区已投产使用，均未组织开展水土保持设施自主验收工作。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求，向我局补充提交2022年第4季度至2024年第1季度监测季报；尽快组织成品酒包装项目、生物工程（制曲）项目已建区水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

四、有关要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保〔2020〕161号)和《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(办水保〔2015〕139号)要求，督促水土保持监测单位进一步加强水土保持监测工作，于每季度第一个月月底前向我局报送上一季度季报。

（二）严格按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523 -2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)要求，督促水土保持监理单位切实做好建设期间水土保持工程建设质量评定，加强水土保持监理工作。

（三）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（四）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（五）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局和杜集区农业农村水利局。

联系人：营军             葛晓鸣

联系电话：3192083       15656999536

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日