关于淮北市青年路（龙山北路-杨河路）工程、沱河东路延伸段道路等项目水土保持

跟踪指导的意见

淮北市重点工程建设管理处：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月16日，我局委托技术服务单位对淮北市青年路（龙山北路-杨河路）工程、沱河东路延伸段道路等4个项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

- 一、基本情况

（一）淮北市青年路（龙山北路-杨河路）工程

本工程位于淮北市杜集区，道路西起龙山北路，下穿符夹铁路线，东至现状杨河路，路线呈东西走向，全长1944.977m，为新建道路，规划道路红线宽度 45m；项目建设内容包括新建道路1878.919m，铁路下穿桥一座，配套建设绿化、排水、交通、照明等附属设施。工程于2017年1月开工建设，水土保持总投资为1946.15万元。截至现场指导时，项目已基本完工。我局以淮水许可〔2023〕4号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （二）沱河东路延伸段道路工程

本工程位于淮北市烈山区，呈东西走向，西起东外环路交口，东至龙脊山路交口，路线全长约 5.009km，规划红线宽22m，项目组成包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、绿化工程等。工程于2022年3月开工建设，水土保持投资786.50万元。截至现场指导时，项目已基本完工。我局以淮水许可〔2022〕26号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （三）骏驰路项目

本工程位于淮北市相山区南部，西起相山路，东至长山路，道路全长879米，实施长度850.96m，道路等级为城市支路，设计时速30公里/小时，道路红线宽24米。道路建设采用沥青砼路面，建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、路灯工程及绿化工程等。工程于2023年8月开工建设，水土保持投资620.83万元。截至现场指导时，项目处于在建状态。我局以淮水承许可〔2023〕01号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

- （四）瑞骑路项目

本工程位于淮北市相山区南部，西起相山路，东至长山路，道路全长801.64米，实施长度775.25m，道路等级为城市支路，设计时速30公里/小时，道路红线宽25米。道路建设采用沥青砼路面，建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、路灯工程及绿化工程等。工程于2023年8月开工建设，水土保持投资786.50万元。截至现场指导时，项目处于在建状态。我局以淮水承许可〔2023〕02号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；委托开展了水土保持监测、监理工作；依法缴纳了水土保持补偿费。

- 二、主要问题

- 指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题:一是骏驰路、瑞骑路项目2个工程部分地表裸露，缺少临时苫盖；二是淮北市青年路（龙山北路-杨河路）工程、沱河东路延伸段道路工程2个工程未开展水土保持设施自主验收工作。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求，落实骏驰路和瑞骑路项目区内裸露地表的临时防护水土保持措施；尽快组织开展淮北市青年路（龙山北路-杨河路）工程和沱河东路延伸段道路工程水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）严格按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523 -2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)要求，督促水土保持监理单位切实做好建设期间水土保持工程建设质量评定，加强水土保持监理工作。

（三）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（四）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（五）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局、相山区、烈山区和杜集区农业农村水利局。

联系人：营军             葛晓鸣

联系电话：3192083       15656999536

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日